**Erp点价通上线计划和方案v1.0.3**

目录

[1 概述 1](#_Toc21424)

[1.1 项目背景 1](#_Toc30778)

[1.2 项目功能 1](#_Toc4368)

[1.2.1 公众号登录 1](#_Toc2845)

[1.2.2 客户申请点价 1](#_Toc1909)

[1.2.3 客户申请改单 1](#_Toc27232)

[1.2.4 客户申请撤单 1](#_Toc13177)

[1.2.5 客户查看点价成交数据 1](#_Toc21909)

[1.2.6 分配员分配点价单 1](#_Toc15928)

[1.2.7 点价员处理点价 进行挂单、成交、取消等操作 1](#_Toc471)

[1.2.8 点价员处理客户改单、撤单 1](#_Toc16144)

[1.2.9 点价员查看成交数据统计等 1](#_Toc11537)

[2 上线组织架构基职责 1](#_Toc30779)

[3 上线准备 2](#_Toc1191)

[3.1 业务准备 2](#_Toc19798)

[3.2 技术准备 2](#_Toc16996)

[3.2.1数据库准备 2](#_Toc27415)

[3.2.2 网络准备 2](#_Toc14807)

[3.2.3 软件准备 2](#_Toc4543)

[3.2.3.1 应用软件 2](#_Toc8574)

[3.2.4 硬件准备(无：表示需要支持) 2](#_Toc16394)

[3.3 其他事项 3](#_Toc32376)

[4 切换方案 3](#_Toc10923)

[5 应急方案 3](#_Toc3729)

[6 上线总体计划 3](#_Toc3218)

# 概述

erp点价通 针对客户点价操作系统

## 项目背景

1.1.1主要功能：客户通过微信登录公众号，实现点价、申请改单、申请撤 单以及查看点价成交等功能

业务通过企业微信，实现点价分配、点价审核、点价挂单、点价改单、点价撤单以及点价成交功能

## 项目功能

1.2.1：合同变更支持拆分 与合并

1.2.2：处理链接多人操作 并设置权限控制

1.2.3：消息发送规则修改与文本修改

1.2.4：结价处理中的合同支持显示在可点价列表

1.2.5：erp点价待处理页面数据对接

# 上线组织架构基职责

组织架构：点价通saas项目组

人员：

曹永芳 ：客户端前端开发

郭丽丹 ：业务端前端开发

黄建文 ：项目功能开发

郝先胜 ：erp对接

庞宁：产品

罗强 ：项目po

程少将 ：测试

# 上线准备

## 业务准备

加入富农保农商贸通企业微信，并添加微信插件用于微信端接收消息，关注富农下家客户点价信息群 与 客户点价待处理 两个应用

## 技术准备

## 3.2.1数据库准备

数据库：xinke\_price\_saas

ddl: 无

dml: db\_mode\_detail.sql db\_mode\_info.sql sms\_message\_config.sql

## 3.2.2 网络准备

## 3.2.3 软件准备

## 3.2.3.1 应用软件

本系统上线需要提交的应用系统版本（版本号v\_1.0.3）,该 版本包含：

1. 点价系统：v\_1.0.3 // todo hjw lq
2. 公众号页面：v\_1.0.3 // todo yongfang
3. 企业微信页面：v\_1.0.3 // todo lidan
4. Erp接口支持：v？ //todo lq

## 3.2.4 硬件准备(无：表示需要支持)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| name | IP | ssh端口 | 服务端口 | 域名 |
| 后端 |  | 10322 | 80 | https://public.wx.efunong.com/price-back/ |
| 前端（电脑端） |  | 10022 | 80 | https://public.wx.efunong.com/price-front-pc/ |
| 前端（移动端） |  | 10122 | 80 | https://public.wx.efunong.com/price-front-mp/ |
| WS地址 |  |  |  | ws://public.wx.efunong.com/price-back-ws/ws/userId |

## 其他事项

1. 数据库： xinke\_price\_saas

# 切换方案

将原erp点价系统迁移至本系统

1. 将所有当前正在处理中的点价全部处理完之后再上线
2. 原客户点价入口为微信端-公众号 我要点价 更改为点价通入口
3. 原点价系统停用

# 应急方案

如出现重大Bug影响；紧急回退到原erp点价系统

1. 重大Bug 如合同数量不对 点价价格与数量不符等
2. 措施: 关闭点价入口 将所有正在处理中的点价处理完后 切回原点价系统

# 上线总体计划

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 开始时间 | 结束时间 | 任务 | 任务说明 | 负责部门 | 负责人 |
| 1 | 2020/12/22 | 2020/12/22 | 硬件准备 | 服务器资源准备 | 技术部 | 赵家兵 |
| 2 | 2021/1/19 | 2021/1/19 | 应用软件准备 | 需要上线模块的jar包和相关数据库，以及ddl，dml | 技术部 | 罗强,黄建文 |

# 版本说明

2020-12-03

v\_1.0.1: 线上验收已通过

后端分支 ：v\_1.0.1

前端分支（标签名）： v\_1.0.1

数据库：v\_1.0.1->db->xinke\_price\_saas.sql

2021-01-07

v\_1.0.2: 线上验收已通过

点价通后端分支 ：v\_1.0.2

erp后端分支 ：release20210106

前端分支（标签名）： v\_1.0.2

数据库：v\_1.0.2->db->xinke\_price\_saas.sql

2021-01-19

v\_1.0.3: 线上验收已通过

点价通后端分支 ：v\_1.0.3

erp后端分支 ：待定

前端分支（标签名）： v\_1.0.3

数据库：v\_1.0.3->db->xinke\_price\_saas.sql

需求：  
https://www.tapd.cn/31996436/prong/stories/view/1131996436001000924