**点价计算器上线计划和方案v1.0.1**

目录

[1 概述 1](#_Toc23487)

[1.1 项目背景 1](#_Toc1636)

[1.2 项目功能 1](#_Toc24757)

[1.2.1 小程序登录 1](#_Toc9780)

[1.2.2 客户获取点价计算器的结果 1](#_Toc28367)

[1.2.3 业务人员点价策略维护 1](#_Toc18023)

[1.2.4 客户计算结果查询 1](#_Toc30036)

[1.2.5 计算结果报表导出 1](#_Toc10661)

[1.2.6 客户列表 1](#_Toc25306)

[1.2.7 点价策略列表 1](#_Toc10350)

[2 上线组织架构基职责 1](#_Toc26884)

[3 上线准备 2](#_Toc1147)

[3.1 业务准备 2](#_Toc9950)

[3.2 技术准备 2](#_Toc31761)

[3.2.1数据库准备 2](#_Toc14165)

[3.2.2 网络准备 2](#_Toc17696)

[3.2.3 软件准备 2](#_Toc19567)

[3.2.3.1 应用软件 2](#_Toc5664)

[3.2.4 硬件准备(无：表示需要支持) 2](#_Toc1315)

[3.3 其他事项 3](#_Toc21256)

[4 切换方案 3](#_Toc23294)

[5 应急方案 3](#_Toc26329)

# 概述

点价计算器，erp系统的点价工具

## 项目背景

1.1.1目前很多期货交易的用户对于预测大盘价有一定需求，文化财经上的预测的计算方法，操作成本过高，所以我们打算做一个产品，降低用户的操作门槛，

用户输入简单的期货关键信息，系统匹配相应的结果给到用户。

## 项目功能

### 小程序登录

### 客户获取某一合约的计算结果

### 业务人员点价策略维护

### 客户计算结果查询

### 计算结果报表导出

### 客户列表

### 点价策略列表

# 上线组织架构基职责

组织架构：点价计算器项目组

人员：

侯娜娜：客户模块开发

杏小强 ：计算器模块开发

吴志超 ：计算器模块开发

徐德盛：产品

罗强 ：项目po

# 上线准备

## 业务准备

erp的业务人员账号：原始账号；业务人员需要定期维护策略信息

## 技术准备

## 3.2.1数据库准备

数据库：[db\_price\_calculator](xinke_price_calculator.sql)-->fresh

ddl: 无

dml: 无

## 3.2.2 网络准备

小程序模块，Freshweb模块支持远程访问，其他模块之前可以互 相访问

## 3.2.3 软件准备

## 3.2.3.1 应用软件

本系统上线需要提交的应用系统版本（版本号v\_1.0.1）,该 版本包含：

1. 计算器模块：v\_1.0.1 // todo lq
2. 小程序模块：v\_1.0.1 // todo lq
3. 客户模块：v\_1.0.1 // todo nana
4. Freshweb模块:v\_1.0.1 // todo lq

## 3.2.4 硬件准备(无：表示需要支持)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| name | IP | ssh端口 | 服务端口 | 域名 |
| web-dealers | 47.110.243.160 | 10122 | 10180 | 无需 |
| service-customer | 47.110.243.160 | 10422 | 10480 | <http://service-customer.fresh.efunong.com> |
| web-miniwxapp | public.wx.efunong.com | 10422 | 80 | https://public.wx.efunong.com/fresh-miniwxapp |
| service-[link](D:/Dowload/Dict/8.9.3.0/resultui/html/index.html" \l "/javascript:;) | 47.110.243.160 | 10722 | 10780 | 无需 |

## 其他事项

1. Nacos 的配置文件 // 需要张江豪支持:创建，规范，命名等
2. 数据库： fresh

# 切换方案

暂无

# 应急方案

暂无

# 上线总体计划

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 开始时间 | 结束时间 | 任务 | 任务说明 | 负责部门 | 负责人 |
| 1 | 2020/12/22 | 2020/12/22 | 硬件准备 | 服务器资源准备 | 技术部 | 赵家兵 |
| 2 | 2020/12/23 | 2020/12/23 | 应用软件准备 | 需要上线模块的jar包和相关数据库，以及ddl，dml | 技术部 | 罗强,侯娜娜 |